| ACTA | 2 | TEMA | Planificación de actividades. | D | M | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 23 | 9 | 2024 |

| LUGAR: |  | Online |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HORA: |  | 20:30 PM |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO |  | Se revisan los avances de la aplicación web y móvil |  |  |  |  |  |
| AGENDA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Se verifica que se cumplen los tiempos - Se verifica el funcionamiento de la aplicación web - Se verifica el funcionamiento de la aplicación móvil - Se aclaran las tareas asignadas |  |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Los tiempos no se cumplieron de manera ideal Existen avances sobre la aplicación web y móvil El funcionamiento no es el deseado, pero es funcional. |  |  |  |  |  |  |  |
| CIERRE DE REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Para la siguiente reunión se revisarán avances y cumplimientos. |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROMISOS |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  | Cumplimiento |  | RESPONSABLE | FECHA |
| Cumple los tiempos |  |  |  | No |  | Alejandro Villa Matias General Marcelo Madriaga | 23/09/2024 |
| Funcionamiento de aplicación web |  |  |  | Si |  | Alejandro Villa Matias General Marcelo Madriaga | 23/09/2024 |
| Funcionamiento de aplicación móvil |  |  |  | Si |  | Alejandro Villa Matias General Marcelo Madriaga | 23/09/2024 |
| Tareas asignadas |  |  |  | Si |  | Alejandro Villa Matias General Marcelo Madriaga | 23/09/2024 |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA |  | HORA |  | LUGAR |  |  |
|  | 26/09/2024 |  | 20:30 PM |  | Online |  |  |

| ASISTENCIA |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| Matías General | Scrum Master/ Equipo de desarollo |
| Marcelo Madriaga | Equipo de desarollo |
| Alejandro Villa | Product Owner/ Project Manager/ Equipo de desarollo |